**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИТОБОЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ДУМА ПРИТОБОЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

от 25 июня 2025 года № 296

с. Глядянское

|  |
| --- |
| **Об информации о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Притобольного муниципального округа Курганской области» за 2024 год и 1 кв. 2025 года** |

В соответствии с Уставом Притобольного муниципального округа Курганской области, решением Думы Притобольного муниципального округа Курганской области от 28 апреля 2023 года № 5 «Об утверждении регламента Думы Притобольного муниципального округа Курганской области», Дума Притобольного муниципального округа Курганской области

РЕШИЛА:

 1. Утвердить информацию о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Притобольного муниципального округа Курганской области» за 2024 год и 1 кв. 2025 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании - информационном бюллетене «Муниципальный вестник Притоболья» и разместить на сайте Администрации Притобольного муниципального округа Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.

Председатель Думы

Притобольного муниципального округа

Курганской области И.А. Суслова

Исп. Тихонова Т.С.

Тел. 8-3522-428987

|  |
| --- |
| Приложение к решению Думы Притобольного муниципального округа Курганской области от 25 июня 2025 года № 296 « Об информации о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Притобольного муниципального округа Курганской области» за 2024 год и 1 кв. 2025 года » |

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Притобольного муниципального округа Курганской области нацелена на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, на активизацию участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения, на

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни, на стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе (далее - АПК) путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности и на сохранение доли сельского населения в общей численности населения Притобольного муниципального округа.

Округ занимает площадь 230,2 тыс. га, из них занято сельхозугодьями -165 тыс. га, в т.ч. 94,5 тыс. га пашни.

Численность населения на 01.01.2025 г. составила 9254 чел.

Общий объем доходов бюджета 2024 г.: 903,974 млн. руб., из них:

межбюджетные трансферты: 784,221 млн. руб.

собственные доходы:

план: 108,725 млн. руб.

факт: 119,753 млн. руб. (114,2% к 2023 г.)

В 2024 году на территории Притобольного МО было реализовано 6 инвестиционных проектов на сумму 28,4 млн. руб., создано 13 рабочих мест.

Реализованные проекты (2024 г.): организация животноводческих ферм (ИП Халилов Д.Г., ИП Еланцев А.Н., ИП Мошков С.Б., ИП Панов А.С., ИП Пупков А.М.) с общим объемом инвестиций 23,4 млн. руб. и организация базы отдыха (ИП ГК(Ф)Х Суслов А.М.) с объемом инвестиций 5,0 млн. руб.

На сегодняшний день реализуется 13 проектов (организация животноводческих ферм по разведению и выращиванию КРС, овец, развитие материально-технической базы кооперативов по переработке мяса и сбыту, по заготовке, хранению и реализации с/х продукции, расширение парка техники и его модернизация, организация придорожного сервиса и развитие туризма,) на сумму 2346,92 млн. руб., предполагающих создание 107 постоянных рабочих мест и планируется к реализации 3 проекта (строительство животноводческих ферм) на сумму 159,5 млн. руб., предполагается создание 19 рабочих мест.

 В 2024 году для развития бизнеса были предоставлены меры государственной поддержки на сумму 29,0 млн. руб.

По общественным работам общий объем финансирования в 2024 году составил 2,3 млн. руб., завершили участие в общественных работах 49 чел., израсходовано средств

2,3 млн. руб. Проведены работы: благоустройство 11 улиц, ликвидация 5 несанкционированных свалок, уборка 7 кладбищ и 19 общественных территорий.

В 2025 г. запланировано к сносу 40 жилых домов, на текущую дату снесено

22 жилых дома (5 населенных пунктов: с. Ялым, с. Гладковское, с. Глядянское, с. Чернавское,

с. Обухово).

За 2024 г. и 1 кв. 2025 г. заключен 21 социальный контракт на общую сумму –

6,05 млн. руб., в том числе: 15 ИП, вид деятельности:, оказание строительных, сельскохозяйственных, столярных услуг, кормозаготовки, мини птицеферма, организация мясо-копченой и рыбной продукции. 4 ЛПХ по разведению: КРС, птицы, свиноводство.

В 2024 г. в Притобольном муниципальном округе в рамках местного бюджета был осуществлен капитальный ремонт системы отопления в здании МКОУ «Ялымская СОШ» с. Ялым ул. Центральная, 16 (объем инвестиций 4,208 млн. руб.), капитальный ремонт системы отопления в здании Обуховская ООШ – филиал МКОУ «Раскатихинская СОШ» им. Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова с. Обухово, ул. Центральная, 25 (объем инвестиций 3,33 млн. руб.).

В 2025 году продолжается капитальный ремонт здания МКОУ «Глядянская СОШ» с. Глядянское, ул. Красноармейская, 17 (объем инвестиций 79,84 млн. руб.), готовность 69 %; капитальный ремонт здания МКОУ «Гладковская СОШ» с. Гладковское, ул. Школьная, 17 (объем инвестиций 46,11 млн. руб.), готовность 90 %; капитальный ремонт здания МКОУ «Притобольная СОШ» с. Боровлянка, ул. Центральная, 6 (объем инвестиций 23,69 млн. руб.), готовность 41 %;

Отремонтировано автомобильных дорог в рамках дорожного фонда Курганской области в 2024 году 1,67 км (щебенение) на общую сумму 5,84 млн. руб.:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Советская от д. 14 до школы в д. Верхнеберезово – 0,25 км

Объем инвестиций – 1,1 млн. руб.

- ремонт автомобильной дороги по ул. Волков край от д. 5 до д. 10, от д. 22 до д. 25 в с. Давыдовка – 0,3 км

Объем инвестиций – 1,33 млн. руб.

- ремонт автомобильной дороги по ул. Советская от д. 61 до ул. Новая, от д. 7 до ул. Луговая в с. Нагорское – 0,97 км

Объем инвестиций – 2,75 млн. руб.

- ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная от д. 1 до д. 11в с. Ялым – 0,15 км

Объем инвестиций – 0,66 млн. руб.

Планируется провести ремонт автомобильных дорог в рамках дорожного фонда Курганской области в 2025-2026 гг. 10,055 км на общую сумму 136,003 млн. руб.

В рамках государственной программы Курганской области «Развитие автомобильных дорог» (субсидия дорожного фонда) произведена установка светильников на улично-дорожной сети в округе 60 штук на сумму 1,93 млн. руб., изготовление и монтаж консолей в округе 100 штук на сумму 1,96 млн. руб.

Произведен монтаж блочно-модульной котельной в с. Глядянское по ул. Банковская 42 а на сумму 48,23 млн. руб.

В рамках комфортно-городской среды обустроен сквер Победы на сумму 3,4 млн. руб.

 В рамках национального проекта «Здравоохранение» федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» произведен капитальный ремонт ГБУ «Межрайонная больница № 3» в с. Глядянское (объем инвестиций 4,6 млн. руб.), частичный ремонт ФАП, ГБУ «Межрайонная больница № 3», с. Чернавское (объем инвестиций 51,67 тыс. руб.), приобретение и монтаж модульного здания ФАП ГБУ «Межрайонная больница № 3» в с. Боровлянка (объем инвестиций 5,5 млн. руб.) и с. Межборное (объем инвестиций 5,39 млн. руб.).

Произведен ремонт памятника культурного наследия являющимся воинским захоронением в с. Плотниково (объем инвестиций – 159,2 тыс. руб.).

Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городом, решение поставленной задачи повышения качества жизни в сельской местности предполагается осуществлять с использованием комплексного подхода к развитию сельских территорий с учетом обеспеченности сельских поселений необходимым комплексом объектов социальной и инженерной инфраструктуры и перспективных планов по их развитию, связанных с ростом экономического потенциала сельских территорий, реализацией инвестиционных проектов в АПК.