**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПРИТОБОЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ДУМА ПРИТОБОЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

от 30 октября 2024 года № 236

с. Глядянское

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Притобольного

муниципального округа "Формирование

комфортной городской среды на территории

населенных пунктов Притобольного

муниципального округа" на 2024-2033 годы

В соответствии с Уставом Притобольного муниципального округа Курганской области, Регламентом Думы Притобольного муниципального округа Курганской области, Дума Притобольного муниципального округа Курганской области

 **РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Притобольного муниципального округа "Формирование комфортной городской среды

на территории населенных пунктов Притобольного муниципального округа" на 2024-2033 годы согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы Притобольного муниципального

округа Курганской области И.А. Суслова

ИНФОРМАЦИЯ

В рамках государственной программы Курганской области от 28 августа 2017 года № 320 «Формирование комфортной городской среды» Притобольным муниципальным округом:

 в 2024 году было запланировано благоустройство территории «Сквера Победы» по ул. Гагарина на сумму 3 410 000,00 руб. из них из местного бюджета 310 000,00 руб. На сегодняшний день выполнено работ на 1 897 565,40 руб., продолжаются работы по установке малых архитектурных форм и подготовка сдаточной документации.

На 2025 год запланировано благоустройство 4-х территорий Школ (с. Глядянское, с. Раскатиха, с. Межборное, с. Чернавское), а также дооборудование «Молодежного сквера» в с. Глядянское на общую сумму 10 000 000,00 руб., с выделением из этой суммы средств в 2024 г. на проекти-рование благоустройства 4-х территорий Школ в размере 1 600 000,00 руб. На сегодняшний день проводится процесс заключения договоров проектирования с АО «Кургангражданпроект».

На 2026 год планируется после окончания капитального ремонта благоустройство территории Школы (с. Гладковское), а также «Благоустройство пляжа» по пер. Промкомбинатовский 1а в с. Глядянское на общую сумму около 8 500 000,00 руб.

На 2027 год планируется после окончания капитального ремонта благоустройство территории Школы (с. Нагорское), а также благоустройство территории «Сквер в бору» по ул. Сосновой 19а в с. Глядянское на общую сумму около 8 000 000,00 руб.

На 2028 год планируется после окончания капитального ремонта благоустройство территории Школы (с. Ялым), а также благоустройство территории «Школьной аллеи» по ул. Красноармейской 32 – 36 в с. Глядянское на общую сумму около 7 000 000,00 руб.

На 2029 год планируется благоустройство территории Школы (с. Боровлянка), а также благоустройство территории «Парк Молодёжи» по ул. Молодежная в с. Раскатиха на общую сумму около 7 500 000,00 руб.

На 2030 год планируется благоустройство территории Школы (с. Верхнеберезово), а также благоустройство территории «Скейт парка» по ул. Гагарина в с. Глядянское на сумму общую сумму около 6 000 000,00 руб.